BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE CUNG CẤP LINH KIỆN MÁY TÍNH TÍCH HỢP CHATBOT TƯ VẤN CẤU HÌNH

TÀI LIỆU MEETING REPORT

GVHD: Ths. Nguyễn Hữu Phúc

Nhóm SVTH:

Bùi Viết Thịnh	 - 3276

Lê Minh Thịnh 	 - 6111

Huỳnh Phước Tài	 - 7606

Đào Xuân Sang	 - 3248

Nguyễn Hồng Sơn	  -2359

Đà Nẵng, tháng 12 năm 2024

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 02/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 78 Phan Văn Trị, thành phố Đà Nẵng

Approval: 02/11/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng.

- Thảo luận về ngôn ngữ, công cụ phát triển

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Thảo luận về ngôn ngữ, công cụ phát triển | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giáo viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 02/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 03/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 03/11/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phân chia vai trò của các thành viên trong nhóm

- Thảo luận xây dựng tài liệu dự án

- Thảo luận và thống kê về các chức năng của hệ thống.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Phân chia vai trò của các thành viên trong nhóm | Tất cả thành viên | 03/11/2024 |
| Thảo luận xây dựng tài liệu dự án và thống kê về các chức năng của hệ thống | Tất cả thành viên | 04/11/2024 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 03/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Nhóm trưởng	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 06/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 05/11/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review và chỉnh sửa tài liệu Proposal và Project Plan

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review và chỉnh sửa tài liệu Proposal và Project Plan | Tất cả thành viên | 06/11/2024 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 06/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 09/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 78 Phan Văn Trị, thành phố Đà Nẵng

Approval: 09/11/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review tài liệu

- Chỉnh sửa, bổ sung một vài chức năng của hệ thống.

- Chỉnh sửa use case phù hợp với từng chức năng

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review tài liệu | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Chỉnh sửa, bổ sung một vài chức năng của hệ thống | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Chỉnh sửa use case phù hợp với từng chức năng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 09/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 09/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 09/11/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận lập kế hoạch Sprint

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch Sprint | Tất cả thành viên | 09/11/2024 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 09/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 11/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 11/11/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận xây dựng giao diện sprint 1

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận xây dựng giao diện sprint 1 | Đào Xuân Sang Huỳnh Phước Tài | 12/11/2024 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 11/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 08h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 12/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 13h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 12/11/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review các bản thiết kế giao diện.

- Chỉnh sửa giao diện thuận tiện cho người dùng

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review các bản thiết kế giao diện. | Tất cả thành viên | 12/11/2024 |
| Chỉnh sửa giao diện thuận tiện cho người dùng | Huỳnh Phước Tài | 12/11/2024 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 12/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 15h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 12/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 12/11/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng thiết kế Test Case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng thiết kế Test Case | Bùi Viết Thịnh Lê Minh Thịnh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 12/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 13/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 13/11/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận về cách quản lý source code

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về code và cách quản lý source code | Nguyễn Hồng Sơn | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 13/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 07h30 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 14/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 14/11/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review Test Case

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review Test Case | Tất cả thành viên | 14/11/2024 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 14/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 16/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 78 Phan Văn Trị, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/11/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review, chỉnh sửa Tài liệu

- Chỉnh sửa một số chức năng để phù hợp hơn cho người dùng và dễ quản lý

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review, chỉnh sửa Tài liệu | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa một số chức năng để phù hợp hơn cho người dùng và dễ quản lý | Nguyễn Hồng Sơn | Cuộc họp tiếp theo với giảng viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 16/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 23/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 78 Phan Văn Trị, thành phố Đà Nẵng

Approval: 23/11/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review, chỉnh sửa Tài liệu

- Chỉnh sửa giao diện thuận tiện cho người dùng

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review, chỉnh sửa Tài liệu | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Chỉnh sửa giao diện thuận tiện cho người dùng | Nguyễn Hồng Sơn | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 23/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 29/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 29/11/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Test sprint 1

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Test sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 29/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 30/11/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 78 Phan Văn Trị, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/11/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review, chỉnh sửa tài liệu.

- Test chức năng sprint 1

- Tìm cách sửa một số lỗi trong hệ thống

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review, chỉnh sửa tài liệu | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Test chức năng sprint 1 | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Tìm cách sửa một số lỗi trong hệ thống | Nguyễn Hồng Sơn | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 30/11/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 07/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 78 Phan Văn Trị, thành phố Đà Nẵng

Approval: 07/12/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review, chỉnh sửa tài liệu.

- Tìm cách sửa một số xung đột trong hệ thống

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review, chỉnh sửa tài liệu | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Tìm cách sửa một số xung đột trong hệ thống | Nguyễn Hồng Sơn | 08/12/2024 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 07/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 09/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 09/12/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Re/testing sprint 1

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Re/testing sprint 1 | Đào Xuân Sang Huỳnh Phước Tài | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 09/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 08h30 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 10/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 78 Phan Văn Trị, thành phố Đà Nẵng

Approval: 10/12/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint 1 Review Meeting

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 Review Meeting | Tất cả thành viên | 10/12/2024 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 10/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 11/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 17h00

Họp tại: 69 Hoàng Thúc Trâm, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/12/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint 1 Retrospective Meeting.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 Retrospective Meeting. | Tất cả thành viên | 11/12/2024 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 11/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 22h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 12/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 16h00

Họp tại: 69 Hoàng Thúc Trâm, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/12/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận lập kế hoạch Sprint 2

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch Sprint | Tất cả thành viên | 12/12/2024 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 12/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 12/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 16h00

Họp tại: zoom metting

Approval: 12/12/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận lập kế hoạch Sprint 2

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Lập kế hoạch Sprint | Tất cả thành viên | 12/12/2024 |
| Phân chia công việc | Tất cả thành viên | 12/12/2024 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 12/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 18/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Zoom meeting

Approval: 18/12/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

Review Meeting

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review Meeting | Tất cả thành viên | 18/12/2024 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 18/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 19/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 17h00

Họp tại: 69 Hoàng Thúc Trâm, thành phố Đà Nẵng

Approval: 19/12/2024

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint 2 Retrospective Meeting.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 Retrospective Meeting. | Tất cả thành viên | 19/12/2024 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 19/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 22h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG
TÍCH HỢP AI TÌM KIẾM

TÀI LIỆU FINAL MEETING

GVHD: Ths. Nguyễn Hữu Phúc

Nhóm SVTH:

Bùi Viết Thịnh	 - 3276

Lê Minh Thịnh 	 - 6111

Huỳnh Phước Tài	 - 7606

Đào Xuân Sang	 - 3248

Nguyễn Hồng Sơn	  -2359

Đà Nẵng, năm 2024

Xây dựng website cung cấp linh kiện máy tính tích hợp chatbot tư vấn cấu hình

Ngày họp: 20/12/2024, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 78 Phan Văn Trị, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/12/2024

Ghi lại bởi: Đào Xuân Sang

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hữu Phúc

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Lê Minh Thinh

- Bùi Viết Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- final meeting.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá nhận xét | Huỳnh Phước Tài | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 20/12/2024 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Hữu Phúc                  Đào Xuân Sang                 Huỳnh Phước Tài